**ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей результативности муниципальной программы «Благоустройство»**

| № п/п | Подпрограммы | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
|  | Содержание улично-дорожной сети | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 473328,00 | 1579727,93 |  |  |
|  | Строительство и содержание объектов благоустройства | По запланированным мероприятиям  | Выполнение (да, нет) |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство (отладка) фонтана |  |  | нет | да |  |  |
| 2.2. | Приобретение оборудования для детской площадки |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.3. | Устройство мини футбольного стадиона |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.4. | Устройство сквера |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.5. | Устройство катальной горки |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.6. | Устройство резинового покрытия |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.7. | Устройство искусственного ледяного покрытия |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.8. | Устройство пешеходных дорожек |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.9. | Устройство теннисного корта + сквош |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Комфортное совместное проживание человека и животных | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Проведение озеленительных работ | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 0 | 404600,00 |  |  |
|  | Чистые дворы: содержание и обеспечение санитарного состояния территории | По запланированным мероприятиям  | Выполнение (да, нет) | 244748,05 |  |  |  |
| 5.1. | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | да | да |  |  |
| 5.2. | Содержание муниципальной территории (чистые дворы) |  |  | да | да |  |  |
| 5.3. | Устройство газонов, окос травы |  |  | нет | да |  |  |
| 5.4. | Подготовка и проведение субботника (мешки перчатки инвентарь) |  |  | нет | да |  |  |
| 5.5. | Устройство контейнерных площадок |  |  | нет | нет |  |  |
| 5.6. | УСПХ парки (окосы, обрезки, посадки, дизайнерские решения) |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Светлые дворы: уличное освещение | По запланированным мероприятиям  | Выполнение (да, нет) |  |  |  |  |
| 6.1. | Содержание сети уличного освещения |  |  | да | да |  |  |
| 6.2. | Монтаж опор и светильников уличного освещения |  |  | да | да |  |  |
| 6.3. | Приобретение опор и светильников |  |  | да | да |  |  |
|  | Водоотвод ливневых стоков и талых вод от жилых микрорайонов | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 39061,20 | 238061,20 |  |  |
|  | Установка объектов ориентирующей информации | По запланированным мероприятиям освоено | Шт. | 0 | 0 |  |  |
|  | Праздничное благоустройство территории | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 0 | 5000,00 |  |  |
|  | Содержание и уборка мест воинских захоронений | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |