УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы местной администрации МО Аннинское сельское поселение от 31.07.2013 № 230 (приложение)

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА
 МО Аннинское сельское поселение

НА 2011-2015 ГОДЫ

Ленинградская область

2011

Содержание программы

| 1. | Паспорт Программы ……………………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика поселения ……………………………………..……………………….. | 6 |
| 3. | Основные проблемы, на решение которых направлена программа …………………. | 7 |
| 4. | Перечень разделов программы …………………………………………………………. | 9 |
| 4.1. | Совершенствование, модернизация, ремонт улично-дорожной сети ……………….. | 9 |
| 4.2. | Строительство и содержание объектов благоустройства ……………………………… | 10 |
| 4.3. | Проведение озеленительных работ ……………………….............................................. | 10 |
| 4.4. | Содержание и обеспечение санитарного состояния территории …………………….. | 11 |
| 4.5. | Оказание услуг уличного освещения на территории поселения. Содержание, модернизация и расширение сети уличного освещения ……………………………… | 12 |
| 4.6. | Водоотвод ливневых стоков и талых вод от жилых микрорайонов ………………….. | 13 |
| 4.7. | Оборудование остановок автотранспорта остановочными павильонами ……………. | 13 |
| 4.8. | Обеспечение безопасности дорожного движения …………………………………….. | 14 |
| 4.9. | Установка объектов ориентирующей информации …………………………………… | 14 |
| 4.10. | Праздничное благоустройство территории ……………………………………………. | 15 |
| 4.11. | Содержание и уборка мест захоронений, содержание и уборка мест воинских захоронений ……………………....................................................................................... | 15 |
| 4.12. | Создание условий для безопасного и комфортного совместного проживания человека и животных …………………………………………………………………….. | 16 |
| 4.13. | Организация проведения конкурсов по благоустройству территории ……………….. | 16 |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации программы …………………………………… | 17 |

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства МО Аннинское сельское поселение на 2011-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Областной закон от 24.06.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях». 3. «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные Постановлением от 26.07.2007 № 191. 4. Правила внешнего благоустройства муниципального образования Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 20.04.2011 № 16. 5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Муниципальные заказчики Программы | МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| Основной разработчик | Администрация МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| Утверждение Программы | Программа утверждается решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение и подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации МО Аннинское сельское поселение. Адресные программы подлежат ежегодной корректировке с учетом текущей ситуации и наличия финансирования и утверждаются главой местной администрации МО Аннинское сельское поселение. |
| Исполнители Программы | Администрация МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели Программы | Цели Программы: - повышение уровня качества жизни населения; - создание комфортной среды проживания; - сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия. |
| Задачи Программы | Задачи Программы: - сбор и систематизация существующих данных; - выделение основных направлений работ; - разработка системы мероприятий по каждому направлению; - составление адресных программ; - реализация всей комплексной программы благоустройства в установленные сроки. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 1. Общий объем финансирования из средств местного бюджета по Программе в целом составляет 37345 тыс. руб. В том числе по годам: Период Средства местного бюджета, т. руб. | 2011 год 3305 2012 год* 7615 2013 год* 8345 2014 год* 8370 2015 год* 9850 Итого за 2011-2015 37485 * при наличии средств местного бюджета. 2. Для реализации Программы могут быть привлечены целевые средства бюджетов других уровней. 3. Для реализации Программы могут привлекаться внебюджетные средства. |
| Перечень основных разделов Программы | Основные мероприятия, предусмотренные в Программе: Совершенствование, модернизация, ремонт улично-дорожной сети. Строительство и содержание объектов благоустройства. Проведение озеленительных работ. Содержание и обеспечение санитарного состояния территории. Оказание услуг уличного освещения на территории Аннинского сельского поселения. Водоотвод ливневых стоков и талых вод от жилых микрорайонов. Оборудование остановок автотранспорта остановочными павильонами. Обеспечение безопасности дорожного движения. Установка объектов ориентирующей информации. Праздничное благоустройство территории. 11. Содержание и уборка мест захоронений, содержание и уборка мест воинских захоронений. 12.Создание условий для безопасного и комфортного совместного проживания человека и животных. 13. Организация и проведение конкурсов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Результаты от реализации Программы за 2011 - 2015 годы: - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; - улучшение санитарного и экологического состояния поселения; - повышение уровня эстетики поселения; - привлечение разных социальных слоев населения к участию по благоустройству поселения. |

2. Характеристика поселения

Административным центром МО Аннинское сельское поселение является посёлок Аннино. На территории поселения расположено 14 населённых пунктов - 2 посёлка и 12 деревень:

- Алакюля, деревня

- Аннино, посёлок, административный центр

- Большие Томики, деревня

- Иннолово, деревня

- Капорское, деревня

- Кемпелево, деревня

- Куттузи, деревня

- Лесопитомник, деревня

- Новоселье, посёлок

- Пески, деревня

- Пигелево, деревня

- Рапполово, деревня

- Рюмки, деревня

- Тиммолово, деревня.

Аннинское сельское поселение граничит:

на севере — с Горбунковским сельским поселением

на востоке — с Санкт-Петербургом

на юге — с Лаголовским сельским поселением

на западе — с Ропшинским сельским поселением

Согласно последним данным, полученным в результате переписи населения, численность постоянного населения МО Аннинское сельское поселение составляет 7598 человек, из них около 70% граждан трудоспособного возраста, 20% старше трудоспособного возраста, 10% младше трудоспособного возраста. Число родившихся в 2010 году 73 человека. Коэффициент рождаемости в 2010 году составил 9,6 и превышает показатель 2009 года равный 9,2.

Количество умерших в 2010 году 76 человек. Коэффициент смертности в 2010 году составил 10,0 вместо 12.2 в 2009 году. Не смотря на тенденцию увеличения рождаемости и снижения смертности в 2010 году пока наблюдается естественная убыль населения.

При этом необходимо отметить ежегодный рост количества мигрантов из ближнего зарубежья, который составляет в 2008 году 202 человека, в 2009 году – 590 человек, в 2010 году – 934 человека.

Протяженность автомобильных дорог (асфальтовое покрытие) муниципальной собственности – 17.0 км.

Площадь автомобильных дорог (асфальтовое покрытие) муниципальной собственности – 85 км2.

Общая протяженность грунтовых дорог с естественным покрытием внутри границ населенных пунктов МО Аннинское сельское поселение – 3.3 км.

Общая протяженность грунтовых дорог с щебеночным покрытием внутри границ населенных пунктов МО Аннинское сельское поселение – 13.7 км.

3. Основные проблемы, на решение которых направлена программа.

Решение задач благоустройства необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства муниципального образования Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – поселение) на 2011 – 2020 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, а так же строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства и транспортной инфраструктуры;

- развитие дорожной сети и обеспеченность жилых домов и общественных зданий парковками не соответствует темпам автомобилизации;

- отсутствие необходимого количества тротуаров;

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселения;

- не обеспечен доступ по автодорогам с твердым покрытием к местам перспективной застройки под жилищное строительство.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия. На сегодняшний момент износ дорожного покрытия,  пешеходных дорожек и тротуаров достигает 70 %;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры не отвечают техническим требованиям  и иным нормативным актам, что является причиной:

- снижения уровня безопасности движения;

- снижения уровня комфортности проживания.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития;

- опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на достижение следующих результатов:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- повышение уровня эстетики поселения;

- привлечение молодого поколения к участию по благоустройству поселения.

4. Перечень разделов программы

4.1. Совершенствование, модернизация, ремонт улично-дорожной сети

На основании статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики города и населения в автомобильных перевозках.

Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно с учетом фактического выделения средств из бюджетов разных уровней на соответствующий год.

Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Планируется ремонт региональных дорог, ремонт асфальтового покрытия, ямочный ремонт асфальтового покрытия, содержание и ремонт малых инженерных сооружений в соответствии с действующими нормативными документами, СНиПами, а также «Правилами внешнего благоустройства МО Аннинское сельское поселение», утвержденными Решением Совета депутатов от 20.04.2011 № 16.

Данный раздел программы включает в себя следующие подразделы:

4.1.1. Участие в программах по ремонту и развитие региональных дорог,  ремонт и развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения.

4.1.2. Ремонт и развитие внутридворовой дорожной сети (внутри кварталов многоэтажной застройки).

4.1.3. Содержание и ремонт грунтовых дорог внутри границ населенных пунктов.

4.1.4. Устройство тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек.

4.1.5. Устройство и содержание мест платных автостоянок.

В МО Аннинское сельское поселение находятся  платных автостоянок: 1 – в п. Аннино и 1- в п. Новоселье.

Программа предусматривает:

- содержание существующих автостоянок в соответствии с действующими «Правилами внешнего благоустройства МО Аннинское сельское поселение»;

- размещение новой платной автостоянки в п. Аннино.

4.1.6. Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений (ИССО) и мелиоративной сети.

На территории МО Аннинское сельское поселение существуют малые искусственные инженерные сооружения (мосты, трубопереезды  и т.п.).

Программа предусматривает:

- содержание, модернизация и ремонт существующих ИССО и объектов мелиоративной сети;

- подготовка ИССО и мелиоративной сети к паводку;

- устройство новых ИССО;

- контроль за использованием и эксплуатацией ИССО согласно «Правилам внешнего благоустройства МО Аннинское сельское поселение», утвержденным Решением Совета депутатов от 20.04.2011 № 16.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в приложении № 1.1 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу «Совершенствование, модернизация, ремонт улично-дорожной сети» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

Графический материал по данному разделу – Приложения № 3, 4, 5  к Программе «Схема комплексного благоустройства п. Аннино», «Схема комплексного благоустройства п. Новоселье», «Дорожная сеть Аннинского сельского поселения».

4.2. Строительство и содержание объектов благоустройства

Данный раздел программы включает в себя следующие подразделы:

4.2.1. Устройство  и содержание детских площадок.

С целью повышения степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства необходимо предусматривать на территории поселения устройство детских и спортивных площадок.

4.2.2. Устройство и содержание спортивных площадок и спортивного оборудования.

Программа предусматривает установку на территории поселения нового спортивного оборудования и новых спортивных площадок.

4.2.3. Установка новых элементов благоустройства (скамьи, урны, малые архитектурные формы).

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в приложении № 1.2 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу  «Строительство и содержание объектов благоустройства» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

Графический материал по данному разделу – Приложения № 3, 4 к Программе «Схема комплексного благоустройства п. Аннино», «Схема комплексного благоустройства п. Новоселье».

4.3. Проведение озеленительных работ

Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Зеленые насаждения городов и сел по своему назначению, планировке, размерам довольно разнообразны. Каждый вид насаждений имеет особое архитектурно-декоративное, культурно-просветительное и санитарно-гигиеническое значение.

По существующим нормам на человека в городах должно приходиться зеленых насаждений до 15 кв. м, в сельской местности — до 10 кв. м.

В зависимости от их размещения на территории населенных пунктов различают зеленые насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, рядовые и полосные насаждения на улицах и набережных) и ограниченного пользования (насаждения на территории жилых массивов, отдельных зданий, предприятий, учреждений и организаций).

Насаждения общего пользования должны быть равномерно размещены на территории населенных пунктов.

Программой предусматривается создание новых объектов озеленения, а также уход и содержание существующих.

Данный раздел программы включает в себя следующие подразделы:

4.3.1.  Создание и содержание новых газонов:

- планировка территории под газоны;

- подготовка почвы под газоны;

- посев многолетних трав;

- регулярный покос газонов.

4.3.2. Санитарная омолаживающая формовочная обрезка крон деревьев, стрижка живой изгороди.

4.3.3. Валка сухих, аварийных и потерявших вид больших деревьев и кустарников.

4.3.4.  Посадка деревьев и кустарников.

4.3.5. Посадка цветов.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в приложении № 1.3 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу  «Проведение озеленительных работ» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

Графический материал по данному разделу – Приложения № 3, 4 к Программе «Схема комплексного благоустройства п. Аннино», «Схема комплексного благоустройства п. Новоселье».

4.4. Содержание и обеспечение санитарного состояния территории

Содержание и обеспечение санитарного состояния территории Аннинского сельского поселения должно соответствовать утвержденному проекту санитарной очистки территории МО Аннинское сельское поселение, а также «Правилам внешнего благоустройства МО Аннинское сельское поселение», утвержденным Решением Совета депутатов от 20.04.2011 № 16.

Данный раздел Программы включает в себя следующие подразделы:

4.4.1. Содержание улично-дорожной сети:

- зимняя уборка улично-дорожной сети (согласно регламенту уборки);

- летняя уборка улично-дорожной сети (согласно регламенту уборки);

4.4.2. Организация сбора ТБО:

- заключение договоров со специализированными организациями на вывоз мусора на полигоны для твердых бытовых отходов, оборудованные в соответствии с санитарными правилами;

- строительство, оснащение и содержание контейнерных площадок;

- организация субботников с привлечением разных социальных слоев населения с целью ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов.

Размещение мест контейнерных площадок предусматривается на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, согласно проекту санитарной очистки территории МО Аннинское сельское поселение.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в Приложении № 1.4 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу  «Содержание и обеспечение санитарного состояния территории» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

Размещение мест контейнерных площадок отображено в графических материалах – Приложение 6 к настоящей программе «Схема размещения контейнерных площадок».

4.5. Оказание услуг уличного освещения на территории поселения. Содержание, модернизация и расширение сети уличного освещения.

Согласно Федеральному закону от 06.10. 2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация освещения улиц в границах поселения относится к компетенции органов местного самоуправления.

Содержание и модернизация сети уличного освещения на территории  Аннинского сельского поселения должно производиться в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также «Правилами внешнего благоустройства МО Аннинское сельское поселение», утвержденными Решением Совета депутатов от 20.04.2011 № 16.

Данный раздел программы включает в себя следующие подразделы:

4.5.1. Содержание сети уличного освещения территории:

-  Замена сгоревших ламп и светильников; устранение обрывов проводов; перетяжка линий R-25-4 на СИП.

4.5.2.  Модернизация сети уличного освещения территории:

- установка энергосберегающих ламп и светильников;

- устройство новых линий освящения кабелем СИП с установкой энергосберегающих светильников и узлов учета и другие мероприятия.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в Приложении № 1.5 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу  «Оказание услуг уличного освещения на территории Аннинского сельского поселения» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

Графический материал по данному разделу – Приложения № 3, 4 к Программе «Схема комплексного благоустройства п. Аннино», «Схема комплексного благоустройства п. Новоселье»; Приложение 7 к Программе «Схема уличного освещения АСП».

4.6. Водоотвод ливневых стоков и талых вод от жилых микрорайонов

Программой предусматривается содержание и ремонт существующей ливневой инженерной сети. Состояние ливневой канализации - коллекторов, водопроводных каналов, труб ливневой канализации и дождеприемных, колодцев, берегов рек, должно соответствовать действующими нормативными документами, СНиПами, а также «Правилами внешнего благоустройства МО Аннинское сельское поселение», утвержденными Решением Совета депутатов от 20.04.2011 № 16.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в Приложении № 1.6 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу  «Водоотвод ливневых стоков и талых вод от жилых микрорайонов Аннинского сельского поселения» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

Графический материал по данному разделу – Приложения № 3, 4 к Программе «Схема комплексного благоустройства п. Аннино», «Схема комплексного благоустройства п. Новоселье».

4.7. Оборудование остановок автотранспорта остановочными павильонами

Программой предусматривается оборудование остановок транспорта новыми остановочными павильонами утвержденного отделом архитектуры, градостроительства а и землепользования местной администрации, образца.

Требования к содержанию остановочных павильонов должны соответствовать «Правилам внешнего благоустройства МО Аннинское сельское поселение», утвержденным Решением Совета депутатов от 20.04.2011 № 16.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в Приложении № 1.7 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу  «Оборудование остановок автотранспорта остановочными павильонами» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

Графический материал по данному разделу – Приложения № 5 к Программе  «Дорожная сеть Аннинского сельского поселения».

4.8. Обеспечение безопасности дорожного движения

Знаки транспортных коммуникаций (дорожные знаки, указатели, лежачие полицейские и т.д.) регламентируют движение автотранспорта и обеспечивают безопасность дорожного движения.

Размеры, форма знаков, их цветовое решение определяются соответствующими государственными стандартами.

Данный раздел Программы включает в себя следующие подразделы:

4.8.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения:

- контроль за состоянием существующих знаков транспортных коммуникаций;

- установка новых знаков транспортных коммуникаций;

- содействие и участие в учебно-воспитательных мероприятиях для детей и подростков.

4.8.2. Мероприятия по утилизации бесхозяйственного транспорта, припаркованного в несанкционированных местах.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в Приложении № 1.8 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу  «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

4.9. Установка объектов ориентирующей информации

Программой предусматривается:

4.9.1. Установка номерных знаков и указателей названий улиц и населенных пунктов.

-  инвентаризация наличия и состояния существующих номерных знаков домов и указателей названий улиц;

- поэтапная замена существующих номерных знаков домов и указателей названий улиц на новые. Образцы объектов ориентирующей информации утверждаются отделом архитектуры, градостроительства и землепользования местной администрации;

- контроль соответствия вновь образующихся объектов ориентирующей информации утвержденным образцам.

4.9.2. Установка информационных стендов в населенных пунктах поселения.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в Приложении № 1.9 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу  «Установка объектов ориентирующей информации» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

4.10. Праздничное благоустройство территории

Программой предусматривается праздничное оформление главных улиц и площадей приуроченной к государственным и поселковым праздникам.

- установка праздничной иллюминации главных улиц и площадей; декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений; украшение улиц праздничными флагами и плакатами и т.п.

- выдача предписаний на праздничное оформление собственникам объектов капитального строительства и прилегающих территорий.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в Приложении № 1.10 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу «Праздничное благоустройство территории» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

4.11. Содержание и уборка мест захоронений, содержание и уборка мест воинских захоронений

Содержание и уборка мест захоронений, а также содержание и уборка мест воинских захоронений  должно соответствовать «Правилам организации и содержания мест захоронения на территории МО Аннинское сельское поселение».

Программой предусматривается:

4.11.1. Содержание и уборка мест кладбищ и захоронений;

4.11.2. Содержание и уборка мест воинских захоронений;

- благоустройство территории; праздничное благоустройство мест воинских захоронений; организация субботников.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в Приложении №1.11 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу  «Содержание и уборка мест воинских захоронений» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

4.12. Создание условий для безопасного и комфортного совместного проживания человека и животных.

4.12.1  Регулирование численности бродячих животных (собак).

На территории Аннинского сельского поселения периодически складывается напряжённая ситуация с численностью бродячих собак. Данная ситуация обусловлена не соблюдением собственниками собак правил и условий их содержания, миграцией стай бродячих животных. Ежегодно в весеннее и осеннее время фиксируются случаи нападения собак на жителей поселка. Мероприятия по данному разделу направлены на регулирование численности  бродячих животных.

4.12.2. Создание специализированных площадок для выгула домашних животных.

Важным аспектом профилактической работы является создание условий для обеспечения комфортного сосуществования человека и животных. К таким мероприятиям относятся и создание специализированных площадок для выгула собак.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в Приложении № 1.12  к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу  «Создание условий для безопасного и комфортного совместного проживания человека и животных» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

4.13. Организация и проведение конкурсов по благоустройству территории.

Программой предусматривается организация и проведение тематических конкурсов на лучшее благоустройство, озеленение и содержание территории, Аннинского сельского поселения с привлечением предприятий, организаций, учреждений, юридических и физических лиц.

Полный перечень мероприятий по данному разделу находится в Приложении № 1.13 к Программе - Программа работ и лимиты финансирования по разделу  «Организация и проведение конкурсов по благоустройству территории» на 2011-2015 гг.

В соответствии с данным приложением местной администрацией Аннинского сельского поселения разрабатываются Адресные программы на каждый год (по форме – Приложение 2 к данной программе), которые утверждаются постановлением главы местной администрации.

5.  Ожидаемые результаты от реализации программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- появление положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения;

-повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства (улично-дорожной сети, существующей ливневой инженерной сети, знаков транспортных коммуникаций, мест захоронений, мест воинских захоронений и т.д.)

- улучшение санитарного и экологического состояния территории Аннинского сельского поселения;

- повышение уровня эстетики и архитектурного облика поселков и деревень;

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для жизни, работы и отдыха населения на территории МО Аннинское сельское поселение;

- привлечение разных социальных слоев населения к участию по благоустройству поселения;

- координация деятельности предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и обеспечит восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ.

Приложение № 1.1

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Совершенствование, модернизация, ремонт улично-дорожной сети»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Участие в программах по ремонту и развитие региональных дорог, ремонт и развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения. | Устройство нового асфальтового покрытия | Внебюдж. средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. средства |
| 2 | Ремонт и развитие внутридворовой дорожной сети (внутри кварталов многоэтажной застройки). | Комплексный ремонт внутридворовых проездов | Вн. бюд. Средства. | 400 | 800 | 1500 | 2500 | 5200 |
| 3 | Содержание и ремонт грунтовых дорог внутри границ населенных пунктов. | Грейдирование дорог | 100 | 105 | 115 | 130 | 140 | 590 |
| 4 | Устройство тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек. | Восстановление пешеходных дорожек | 30 | 60 | 150 | 250 | 400 | 890 |
| 5 | Устройство и содержание мест платных автостоянок. | Устройство и содержание мест платных автостоянок | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. средства |
| 6 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений (ИССО) и мелиоративной сети. | Ремонт мостов | 15 | 20 | 80 | 150 | 150 | 415 |
|  |  | Устройство новых мостов | Внебюдж. средства | 50 | 55 | 60 | 65 | 230 |
|  |  | Ремонт трубопереездов | Внебюдж. средства | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 |
|  |  | Устройство новых трубопереездов | Внебюдж. средства | 100 | 120 | 130 | 150 | 500 |
|  |  | Восстановление мелиоративной сети | Внебюдж. средства | 200 | 150 | 150 | 100 | 600 |
|  |  | Проведение противопаводковых мероприятий | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 1245 |
|  | ИТОГО: |  | 345 | 1205 | 1780 | 2705 | 3865 | 9900 |

Приложение № 1.2

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Строительство и содержание объектов благоустройства»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Устройство и содержание детских площадок. | 1.1. Установка новых детских площадок | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1220 |
|  |  | 1.2. Ремонт оборудования существующих детских площадок (покраска, мелкий ремонт) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 125 |
| 2 | Устройство и содержание спортивных площадок и спортивного оборудования. | 2.1. Устройство новых спортивных площадок | Внебюдж. средства | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
|  |  | 2.2. Установка спортивного оборудования | 20 | 50 | 60 | 70 | 100 | 300 |
|  |  | 2.3 Планировка футбольного поля | Внебюдж. средства | 200 | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | 200 |
| 3 | Установка новых элементов благоустройства (скамьи, урны, малые архитектурные формы). | 3.1 Установка новых элементов благоустройства (скамьи, урны, малые архитектурные формы). | Внебюдж. средства | 200 | 250 | 280 | 300 | 1030 |
|  | ИТОГО |  | 255 | 920 | 785 | 830 | 885 | 3675 |

Приложение № 1.3

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Проведение озеленительных работ»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Создание и содержание новых газонов | Механизированная планировка, сбор вывоз строительного мусора, устройство газонов с внесением плодородного слоя до 15 см, посев трав | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 1250 |
| 2 | Санитарная омолаживающая формовочная обрезка крон деревьев, стрижка живой изгороди | Обрезка с прореживанием крон деревьев при диаметре ствола:до 400 мм | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 365 |
| 3 | Валка сухих, аварийных и потерявших вид больших деревьев и кустарников | Санитарная валка деревьев угроз, вывоз и утилизация, санитарная вырубка кустарника | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 1500 |
| 4 | Посадка деревьев и кустарников | Посадка деревьев с комом земли, посадка кустарника с подготовкой мест | Внебюдж. средства | 200 | 250 | 300 | 350 | 1100 |
| 5 | Посадка цветов | устройство газонов: Посадка цветов с подготовкой мест | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 70 |
|  | ИТОГО |  | 410 | 725 | 940 | 1045 | 1165 | 4285 |

Приложение № 1.4

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Содержание и обеспечение санитарного состояния территории»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети | зимняя уборка улично-дорожной сети, | 660 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3860 |
|  |  | летняя уборка улично-дорожной сети | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| 2 | Организация сбора ТБО | строительство, оснащение и содержание контейнерных площадок; | Внебюдж. средства | 100 | 150 | 150 | 200 | 600 |
|  |  | организация субботников | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 75 |
|  |  | Содержание муниципальной территории | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2450 |
|  | ИТОГО |  | 1420 | 1715 | 1765 | 1765 | 1820 | 8485 |

Приложение № 1.5

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Оказание услуг уличного освещения на территории Аннинского сельского поселения»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Содержание сети уличного освещения территории | Аварийно техническое обслуживание линий уличного освещения | 400 | 650 | 700 | 600 | 600 | 2950 |
| 2 | Модернизация сети уличного освещения территории | Перетяжка пролетов освещения проводом СИП, смена светильников на энергосберегающие, установка узлов учета | 200 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 4200 |
|  | ИТОГО |  | 600 | 2150 | 2200 | 1100 | 1100 | 7150 |

Приложение № 1.6

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы.

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Водоотвод ливневых стоков и талых вод от жилых микрорайонов Аннинского сельского поселения»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Водоотвод ливневых стоков и талых вод от жилых микрорайонов | содержание и ремонт существующей ливневой инженерной сети | Внебюдж. средства | 100 | 100 | 100 | 150 | 450 |
|  | ИТОГО |  | Внебюдж. средства | 100 | 100 | 100 | 150 | 450 |

Приложение № 1.7

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Оборудование остановок автотранспорта остановочными павильонами»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Оборудование остановок автотранспорта остановочными павильонами | Установка новых павильонов | Внебюдж. средства | 100 | 120 | 130 | 150 | 500 |
|  | ИТОГО |  | Внебюдж. средства | 100 | 120 | 130 | 150 | 500 |

Приложение № 1.8

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | - контроль за состоянием существующих знаков транспортных коммуникаций; | внебюдж. средства | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
|  |  | установка новых знаков транспортных коммуникаций; | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 490 |
|  |  | - содействие и участие в учебно-воспитательных мероприятиях для детей и подростков | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 2 | Мероприятия по утилизации бесхозяйственного транспорта, припаркованного в несанкционированных местах. | утилизации бесхозяйственного транспорта, припаркованного в несанкционированных местах. | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства |
|  | Итого: |  | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 660 |

Приложение № 1.9

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Установка объектов ориентирующей информации»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Установка номерных знаков и указателей названий улиц и населенных пунктов | Установка номерных знаков и указателей названий улиц и населенных пунктов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Установка информационных стендов в населенных пунктах поселения | Установка информационных стендов в населенных пунктах поселения | 0 | 80 | 80 | 100 | 100 | 360 |
|  | ИТОГО |  | 0 | 180 | 180 | 200 | 200 | 760 |

Приложение № 1.10

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Праздничное благоустройство территории»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Праздничное благоустройство территории | установка праздничной иллюминации главных улиц и площадей и т.п | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 180 |
|  |  | декоративная вечерняя подсветка фасадов административных зданий и сооружений | Внебюдж. средства | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 |
|  |  | украшение улиц праздничными флагами и плакатами | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 215 |
|  | ИТОГО |  | 40 | 100 | 105 | 115 | 125 | 485 |

Приложение № 1.11

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Содержание и уборка мест воинских захоронений»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Содержание и уборка мест кладбищ и захоронений | Содержание и уборка мест кладбищ и захоронений | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. Средства | Внебюдж. средства |
| 2 | Содержание и уборка мест военных захоронений | Содержание и уборка мест военных захоронений | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 150 |
|  | ИТОГО |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 150 |

Приложение № 1.12

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Создание условий для безопасного и комфортного совместного проживания человека и животных»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Отлов, эвтаназия, сбор и утилизация бездомных животных (собак) | Ветеринарный контроль за безнадзорными животными: Отлов, эвтаназия, сбор и утилизация бездомных животных (собак) | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 720 |
| 2 | Создание специализированных площадок для выгула домашних животных | Создание специализированных площадок для выгула домашних животных, установка уличного оборудования для занятия с животными | Внебюдж. средства | 100 | 40 | 40 | 40 | 220 |
|  | ИТОГО |  | 120 | 250 | 190 | 190 | 190 | 940 |

Приложение № 1.13

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы

Программа работ и лимиты финансирования по разделу

«Организация и проведение конкурсов по благоустройству территории»

на 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Этапы реализации (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Проведение конкурсов по благоустройству территории | Организация и проведение конкурсов, поощрение номинантов | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 |
|  | ИТОГО |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 |

Приложение № 2

к Комплексной программе благоустройства

МО Аннинское сельское поселение

на 2011-2015 годы.

Форма адресной программы:

Утверждено:

Постановлением главы местной администрации

МО Аннинское сельское поселение

№ ____ от  __________

Адресная Программа

«наименование раздела программы»

на ______________ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Адреса объектов | Этапы реализации в 20___году (тыс. руб.) | Итого за 20___ год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

Составитель:  ______________________      ____________________

ФИО                                       должность