Совет депутатов

муниципального образования Аннинское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

21 августа 2014 года			                                                             №  32

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2014-2019 годах»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального образования Аннинское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

- Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2014-2019 годах».

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

- Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой информации муниципального образования Аннинское сельское поселение.

Глава муниципального образования

Аннинское сельское поселение					          И.Я. Кулаков

# УТВЕРЖДЕНА

решением совета депутатов

МО Аннинское сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

от 21.08.2014 г. № 32

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ МО АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2014-2019 ГОДАХ"

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ МО АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2019 ГОДАХ»

| Полное наименование Программы | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015-2019 годах |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» |
| Период реализации Программы | 2014-2019 годы |
| Цель Программы | Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; развитие малоэтажного жилищного строительства |
| Задачи Программы | Расселение четырех многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории МО Аннинское сельское поселение; Переселение 63 человек из четырех многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. |
| Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы | Объем финансирования Программы – 33 976 645,80 рублей. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Расселенная площадь – 844,98 кв. метра; количество расселенных помещений - 19 ед.; количество переселенных жителей - 63 чел. |
| Разработчик Программы | Местная администрация МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - местная администрация МО Аннинское сельское поселение) |
| Стоимость разработки Программы | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика Программы | Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение, Рытов Дмитрий Вячеславович, тел. (8-813-76) 59-130, 741-27-77 |
| Исполнители Программы | Местная администрация МО Аннинское сельское поселение |
| Система контроля за ходом выполнения Программы | Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств местного бюджета МО Аннинское сельское поселение, направленных на реализацию Программы, осуществляет Глава МО Аннинское сельское поселение. |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основная задача муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда, расположенного на территории МО Аннинское сельское поселение, – обеспечить выполнение обязательств муниципального образования по реализации права создания нового жилищного фонда и благоприятных условий для проживания граждан, проживающих в домах, не отвечающих санитарным и техническим требованиям и находящимся в аварийном состоянии. В настоящее время дефицит жилых помещений усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

## 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Аннинское сельское поселение.

Основными задачами Программы являются:

- расселение двух многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории МО Аннинское сельское поселение;

- переселение 63 человек из четырех многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу

## 3. Сроки реализации Программы

Реализация программы – 2014-2019 годы.

В программу могут вноситься изменения, в том числе при недостаточности финансирования за счет средств местного бюджета МО Аннинское сельское поселение, областного бюджета, внебюджетных и иных источников на реализацию мероприятий программы.

## 4. Мероприятия Программы

Программой предусматривается переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

расселение четырех многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории МО Аннинское сельское поселение;

переселение 63 человек из четырех многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу в связи с пожаром.

В целях реализации Программы подготовлен Перечень аварийных многоквартирных домов (приложение к Программе).

## 5. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы

Объем средств на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого дома определен исходя из площади расселяемого жилого помещения, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования Программы составит – 33 976 645,80 рублей.

Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой равен стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленный в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2014 года N 387/пр, и составляет 40210 рублей.

В рамках реализации Программы расселению и сносу подлежат четыре аварийных многоквартирных дома, расселяемая площадь в которых составляет 844,98 квадратных метра.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предоставляется жилая площадь, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства перед указанными гражданами.

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта МО Аннинское сельское поселение.

Способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда является: предоставление гражданам, переселяемым в соответствии с Программой из аварийного жилищного фонда, жилого помещения по договору социального найма.

## 6. Планируемые показатели выполнения Программы

Основным показателем выполнения Программы является количество переселенных в 2014-2019 году граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы подлежат переселению 63 человека из четырех аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, расселяемой площадью 844,98 кв.м.

Реализация Программы позволит ликвидировать 844,98 квадратных метров жилищного фонда, признанного аварийным, и обеспечит:

выполнение обязательств муниципального образования перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

создание на территории муниципального образования благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

снижение социальной напряженности;

улучшение состояния здоровья населения.

## 7. Оценка эффективности реализации Программы

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения Программы:

расселенная площадь – 844,98 квадратного метра;

количество расселенных помещений - 19 единиц;

количество переселенных граждан - 63 человека.

Социальная эффективность реализации Программы заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

## Приложение 1

к Программе...

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению (чел) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (ед.) | в том числе | всего (кв. м) | в том числе | всего (руб.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность (ед.) | муниципальная собственность (ед.) |  | Частная собственность (ед.) | Муниципальная собственность (ед.) |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1. Муниципальное образование Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан | 63 | 63 | 844,98 | 19 | 3 | 16 | 844,98 | 108,1 | 736,88 | 33 976 645,8 |  |
| 1. | д. Иннолово, ул. Октябрьская, д. 47 | б/н | 29.04.2011 | 30.11. 2015 | 30.12 2015 | 37 | 37 | 435,68 | 10 | 3 | 7 | 435,68 | 108,1 | 327,58 | 17 518 692,8 |  |
| 2. | д. Лесопитомник, д. 6 | б/н | 20.08.2014 | 30.11. 2019 | 30.12 2019 | 3 | 3 | 79,9 | 2 | 0 | 2 | 79,9 | 0 | 79,9 | 3 212 779,0 |  |
| 3. | д. Лесопитомник, д. 7 | б/н | 20.08.2014 | 30.11. 2019 | 30.12 2019 | 11 | 11 | 129,4 | 3 | 0 | 3 | 129,4 | 0 | 129,4 | 5 203 174,0 |  |
| 4. | п. Аннино, ул. Школьная, д.1-б | б/н | 20.08.2014 | 30.11. 2019 | 30.12 2019 | 12 | 12 | 200,0 | 4 | 0 | 4 | 200,0 | 0 | 200,0 | 8 042 000,0 |  |