УТВЕРЖДЕНА
постановлением местной администрации МО Аннинское сельское поселение от 01.04.2016 № 73 (приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «Развитие газификации на территории

## МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017-2025 годы»

Ленинградская область

2016

1. Паспорт программы

## ПАСПОРТ

## муниципальной программы «Развитие газификации на территории

## МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие газификации на территории МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017-2025 годы» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономики, муниципального имущества и ЖКХ |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | Местная администрация МО Аннинское сельское поселение Комитет по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области Физические и юридические лица |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Цели Программы | Цели Программы: развитие газификации населённых пунктов; развитие инфраструктуры сельского поселения обеспечение населения природным газом; повышение уровня и качества жизни сельского населения. |
| Задачи Программы | Задачи Программы: - удовлетворение потребностей сельского населения в использовании природного газа; - проектирование и строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением, оптимизация загрузки существующих газовых сетей. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 год, плановый период 2017-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования из средств местного бюджета по программе составляет – 4400 тыс. руб. в 2016 году. 2017-2025 гг. – уточняется ежегодно. 2. Для реализации Программы могут быть привлечены целевые средства бюджетов других уровней 3. Для реализации Программы могут привлекаться внебюджетные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты от реализации Программы за 2016 год и плановый период 2017-2025гг.: развитие газификации населённых пунктов; развитие инфраструктуры сельского поселения обеспечение населения природным газом; повышение уровня и качества жизни сельского населения. |

# 2. Характеристика поселения

МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области является одним из наиболее стабильно работающих и динамично развивающихся поселений района. Его территория занимает 6054 га.

Административным центром МО Аннинское сельское поселение является посёлок Аннино. На территории поселения расположено 14 населённых пунктов - 2 посёлка и 12 деревень:

- Алакюля, деревня

- Аннино, посёлок, административный центр

- Большие Томики, деревня

- Иннолово, деревня

- Капорское, деревня

- Кемпелево, деревня

- Куттузи, деревня

- Лесопитомник, деревня

- Новоселье, посёлок

- Пески, деревня

- Пигелево, деревня

- Рапполово, деревня

- Рюмки, деревня

- Тиммолово, деревня.

Аннинское сельское поселение граничит:

- на севере — с Горбунковским сельским поселением

- на востоке — с Санкт-Петербургом

- на юге — с Лаголовским сельским поселением

- на западе — с Ропшинским сельским поселением.

# 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Уровень газификации населенных пунктов оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие МО Аннинское сельское поселение, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения.

В МО Аннинское сельское поселение активно ведётся индивидуальное жилищное строительство на выделенных участках земли. Поэтому есть необходимость обеспечения данных участков сетями ресурсоснабжения, в т. ч. и газопроводом.

Целями Программы являются:

- развитие газификации населённых пунктов;

- развитие инфраструктуры сельского поселения

- обеспечение населения природным газом;

- повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Задачами Программы являются:

- проектирование и строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением оптимизация загрузки существующих газовых сетей;

- удовлетворение потребностей сельского населения в использовании природного газа.

# 4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Софинансирование мероприятий из областного бюджета осуществляется в соответствии с областным законом об областном бюджете и в соответствии с правилами определёнными нормативными правовыми актами Ленинградской области.

Местный бюджет – средства определяются в соответствии с бюджетом муниципального образования Аннинское сельское поселение, утвержденным решением Совета депутатов. Они определяются в соответствии с утвержденными в муниципальном бюджете суммами с учетом уровня софинансирования, определенного действующими нормативными правовыми актами Ленинградской области.

Внебюджетные источники - средства участников осуществления программных мероприятий (граждан, их работодателей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, других предприятий и организаций). Суммы определяются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по каждому мероприятию.

Объемы бюджетных средств уточняются ежегодно исходя из возможностей федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального образования.

# 5. Ожидаемые результаты от реализации программы

В результате реализации Программы ожидается создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни населения поселения, посредством подведения природного газа населению, коммунально-бытовым, промышленным потребителям.

Приложение

## к муниципальной программе «Развитие газификации на территории

## МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район

## Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017-2025 годы»

Развитие систем газоснабжения МО Аннинское сельское поселение

| № п.п. | Вид работ | Адреса объектов | Этапы реализации в 2016 году (тыс. руб.) | Итого за 2016 год, тыс. руб | Плановый период 2017-2025 гг., тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |
| 1 | Расчет потребности в газовом топливе | п. Новоселье (частный сектор) |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | п. Аннино, ул. Школьная, ул. Советская, пер. Полевой, ул. Осенняя, пер. Золотистый, пер. Багряный |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | дер. Пески |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 2 | Проектиро-вание газопровода высокого давления | Газопровод Иннолово – Аннино (реконструкция) | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства |  |
|  |  | Газопровод Рюмки-Лесопитомник-Новоселье | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства |  |
|  |  | Газопровод Аннино - Куттрузи - Пигелево – Капорское – Кемпелево – Тиммоллоово – Рапполово - Аллакюля |  |  |  |  |  | Внебюдж. средства |
|  |  | Газопровод Аннино – Пески (Газпромгазораспределиние) |  |  |  |  |  | 7600 |
| 3 | Проектиро-вание газопровода среднего давления | Газоснабжение массива для многодетных д. Б.Томики |  | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства |  | Внебюдж. средства |  |
|  |  | П. Аннино, ул. Школьная, ул. Советская, пер. Полевой, ул. Осенняя, пер. Золотистый, пер. Багряный – распределительный газопровод |  |  |  |  |  | 1500 |
|  |  | Газопровод Новоселье ч/с (массив за Агростаром) |  |  |  |  |  | 1200 |
|  |  | Дер. Иннолово – распределительный газопровод (4 этап) |  | 900 |  |  | 900 |  |
|  |  | Д.Рюмки – распределительный газопровод |  |  |  |  |  | 1600 |
|  |  | Лесопитомник (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 1200 |
|  |  | Куттузи (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 6000 |
|  |  | Пигелево (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 3100 |
|  |  | Капорское (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 3400 |
|  |  | Кемпелево (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 1600 |
|  |  | Тиммолово (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 2200 |
|  |  | Алакюля (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 2670 |
|  |  | Рапполово (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 700 |
| 4 | Строитель-ство (реконструк-ция) газопровода высокого давления | Газопровод Иннолово – Аннино (реконструкция) |  |  |  | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства |
|  |  | Газопровод Рюмки-Лесопитомник-Новоселье |  |  |  |  |  | Внебюдж. средства |
|  |  | Газопровод Аннино - Куттрузи - Пигелево – Капорское – Кемпелево – Тиммоллоово – Рапполово - Аллакюля |  |  |  |  |  | 76000 |
|  |  | Газопровод Аннино – Пески |  |  |  |  |  | 30400 |
| 5 | Строитель-ство (реконструк-ция) газопровода среднего давления | Комсомольская 2 – газопровод ввод, система отопления (котлы) |  | 900 |  |  | 900 |  |
|  |  | Газоснабжение массива для многодетных д. Б.Томики |  | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства |  | Внебюдж. средства |  |
|  |  | П. Аннино, ул. Школьная, ул. Советская, пер. Полевой, ул. Осенняя, пер. Золотистый, пер. Багряный – распределительный газопровод |  |  |  |  |  | 6000 |
|  |  | Газопровод Новоселье ч/с (массив за Агростаром) |  |  |  |  |  | 4800 |
|  |  | Дер. Иннолово – распределительный газопровод |  |  |  |  |  | 3200 |
|  |  | Д.Рюмки – распределительный газопровод |  |  |  |  |  | 6400 |
|  |  | Лесопитомник (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 4800 |
|  |  | Куттузи (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 24000 |
|  |  | Пигелево (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 12400 |
|  |  | Капорское (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 13600 |
|  |  | Кемпелево (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 6400 |
|  |  | Тиммолово (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 8800 |
|  |  | Алакюля (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 10680 |
|  |  | Рапполово (распределительный газопровод) |  |  |  |  |  | 2800 |
| Итого: |  | 1900 | 100 |  | 2000 | 243150 |