ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей

результативности использования субсидии в 2017 году по объекту:

«Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос. Новоселье Ломоносовского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица  измерения  (мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.) | Значение целевого показателя результативности | | | |
| На начало 2017 г. | На конец 2017 г. в случае не предоставления субсидии | На конец 2017 г. после использования субсидии (плановое) | На конец 2017 г. после использования субсидии (фактическое) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Процент строительной готовности | % | 0 | 0 | 24 | 21 |

Не достижение целевых показателей обусловлено необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию, выявленную в ходе строительства объекта.