**ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей результативности муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности  |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов, расположенных на территории МО Аннинское городское поселение | ед. | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2 | в т.ч. по адресам и по видам работ: | Вид работ/ед. изм. | 0 | 0 | п. Аннино, ул. Центральная, д. 2: кровля, фасад, подвал, проектно -изыскательские работы | п. Новоселье, дома № 5, 15, 156, 160, 167: кровля, фасад, подвал, проектно -изыскательские работы |
| 2.1. | ... |  |  |  |  |  |