УТВЕРЖДЕНА
постановлением местной администрации МО Аннинское сельское поселение от 21.02.2017 № 67 (приложение)

Муниципальная программа

«Развитие части территорий»

муниципального образования Аннинское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

Ленинградская область

2017

Содержание программы

| Паспорт программы ……………………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы ………………………………………………………………………. | 4 |
| Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы ………………………………... | 4 |
| Раздел 3. Сроки реализации муниципальной программы ………………………………………. | 4 |
| Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы ……………… | 4 |
| Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы ………………………………. | 4 |
| Раздел 6. Ожидаемые результаты от реализации программы …………………………………... | 4 |
| Приложение 1. План мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области ……..………………………………………… | 5 |
| Приложение 2. Основные мероприятия по развитию части территорий ……………………… | 6 |
| Приложение 2. Ежеквартальный отчет по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» по состоянию на _______________ …………………………………………………………………………………… | 7 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие части территорий» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие части территорий» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее — Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Центр реализации полномочий и обеспечения деятельности МО Аннинское городское поселение» |
| Участники муниципальной программы | - Отдел экономики, муниципального имущества и ЖКХ администрации МО Аннинское городское поселение; - Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области; - подрядные организации, определенные в соответствии с действующим законодательством. |
| Подпрограммы (мероприятия) муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | - сбор и систематизация существующих данных; - выделение основных направлений работ; - составление адресных приложений программы; - реализация Программы в установленные сроки. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования | 1. Общий объем финансирования из средств местного бюджета по Программе на 2017 год составляет 1345,708 тыс. руб. 2018 год – 127 тыс. руб. 2019 год – 130 тыс. руб. 2. Для реализации Программы могут быть привлечены целевые средства бюджетов других уровней. 3. Для реализации Программы могут привлекаться внебюджетные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления. |

# Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы

Административным центром МО Аннинское городское поселение является городской посёлок Новоселье. На территории поселения расположено 14 населённых пунктов - 2 посёлка и 12 деревень.

На территории Аннинского городского поселения в сельской местности, учитывая протяженность общей территории, существует острая проблема по текущему ремонту дорог общего значения, улиц деревень, по реконструкции сетей уличного освещения (замена столбов, фонарей) в деревнях. Большинство пожарных водоемов не отвечают требованиям пожарных служб: не очищены, не имеют благоустроенного подъезда. Некоторые деревни и вовсе не имеют пожарных водоемов, что ставит под угрозу жизнь и имущество населения, проживающих в них, в связи с невозможностью пожарных машин в кратчайшие сроки осуществлять набор воды.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».

# Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цели программы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Задачи программы:

- сбор и систематизация существующих данных;

- выделение основных направлений работ;

- составление адресных приложений программы;

- реализация Программы в установленные сроки.

Раздел 3. Сроки реализации муниципальной программы

Период реализации Программы с 2017 по 2019 г.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Полный перечень работ представлен в приложении к Муниципальной программе.

Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Настоящая программа реализуется при участии финансирования из бюджета Ленинградской области.

Общий объем финансирования на 2017 год составляет 1345,708 тыс. руб.

2018 год – 127 тыс. руб., 2019 год – 130 тыс. руб.

Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно с учетом фактического выделения средств из бюджетов разных уровней на соответствующий год.

Раздел 6. Ожидаемые результаты от реализации программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления. Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется достижением запланированных целевых показателей выполнения Программы в соответствии с приложением 2 (к отчету прилагаются фотоматериалы).

Приложение 1

к Муниципальной программе «Развитие части территорий» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

План мероприятий

муниципальной программы «Развитие части территорий» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего (тыс. рублей) | Областной бюджет (тыс. рублей) | Местный бюджет (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (250 кв.м.) в д. Алакюля | 100,00 | 90,90909 | 9,09091 |
| 2 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (250 кв.м.) в д. Большие Томики | 100,00 | 90,90909 | 9,09091 |
| 3 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (250 кв.м.) в д. Иннолово | 100,00 | 90,90909 | 9,09091 |
| 4 | Устройство пожарного водоема (1 ед.) в д. Капорское | 162,70802 | 147,91639 | 14,79163 |
| 5 | Приобретение почтовых ящиков (40 ячеек) в д. Капорское | 30,00 | 27,27272 | 2,72728 |
| 6 | Установка почтовых ящиков (40 ячеек) в д. Капорское | 30,00 | 27,27272 | 2,72728 |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (100 кв. м) в д. Кемпелево | 122,00 | 110,90909 | 11,09091 |
| 8 | Приобретение уличных светильников (6 шт.) в д. Куттузи | 36,00 | 32,72728 | 3,27272 |
| 9 | Установка уличных светильников (6 шт.) в д. Куттузи | 39,00 | 35,45455 | 3,54545 |
| 10 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (150 кв. м) в д. Куттузи | 60,00 | 54,54546 | 5,45454 |
| 11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (100 кв. м) в д. Лесопитомник | 122,00 | 110,90909 | 11,09091 |
| 12 | Устройство линии уличного освещения (70 м) в д. Пески | 122,00 | 110,90909 | 11,09091 |
| 13 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (250 кв. м) в д. Пигелево | 100,00 | 90,90909 | 9,09091 |
| 14 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (250 кв. м) в д. Рюмки | 100,00 | 90,90909 | 9,09091 |
| 15 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (100 кв. м) в д. Тиммолово | 122,00 | 110,90909 | 11,09091 |
|  | ИТОГО: | 1345,70802 | 1223,37093 | 122,33709 |

Приложение 2

к Муниципальной программе «Развитие части территорий» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Основные мероприятия по развитию части территорий

| № п/п | Виды работ | Адрес объекта | Этапы реализации в 2017 году, поквартально, тыс. руб. | Итого за 2017 год, тыс. руб. | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Д. Алакюля |  | 30 | 70 |  | 100 |  |  |
|  |  | Д. Большие Томики |  | 30 | 70 |  | 100 |  |  |
|  |  | Д. Инолово |  | 30 | 70 |  | 100 |  |  |
|  |  | Д. Куттузи |  | 18 | 42 |  | 60 |  |  |
|  |  | Д. Кемпелево |  | 37 | 85 |  | 122 |  |  |
|  |  | Д. Лесопитомник |  | 37 | 85 |  | 122 |  |  |
|  |  | Д. Пигелево |  | 30 | 70 |  | 100 |  |  |
|  |  | Д. Рюмки |  | 30 | 70 |  | 100 |  |  |
|  |  | Д. Тиммолово |  | 37 | 85 |  | 122 |  |  |
|  |  | Деревни поселения |  |  |  |  |  | 87 | 89 |
| 2. | Устройство пожарных водоемов | Д. Капорское |  | 49 | 113,7 |  | 162,7 |  |  |
|  |  | Деревни поселения |  |  |  |  |  | 15 | 16 |
| 3. | Устройство линии уличного освещения | Д. Пески |  | 37 | 85 |  | 122 |  |  |
|  |  | Деревни поселения |  |  |  |  |  | 12 | 12 |
| 4. | Приобретение и установка уличных светильников | Д. Куттузи |  | 23 | 52 |  | 75 |  |  |
|  |  | Деревни поселения |  |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 5. | Приобретение и установка почтовых ящиков | Д. Капорское |  | 18 | 42 |  | 60 |  |  |
|  |  | Деревни поселения |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
|  |  | ИТОГО: |  | 406 | 939,7 |  | 1345,7 | 127 | 130 |

Приложение 2

к Муниципальной программе «Развитие части территорий» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

ФОРМА

Ежеквартальный отчет

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» по состоянию на _______________

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |