**ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей результативности муниципальной программы**

**«Муниципальное имущество»**

**за 3 квартал 2018 года**

| № п/п | Подпрограммы | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Учет муниципального имущества | Количество застрахованного муниципального жилого фонда | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество поставленных на учет квартир | ед. | 0 | 14 | 41 |  |
| Количество зарегистрированных объектов муниципальной собственности | ед. | 0 | 41 | 130 |  |
| 2. | Эффективное использование муниципального имущества (аренда, продажа, приобретение, передача в управление | Количество заключенных договоров в отношении муниципального имущества | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Бесхозяйное, выморочное имущество | Количество выявленного бесхозяйного имущества | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество поставленного на учет бесхозяйного имущества  | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Ремонт и реконструкция муниципального имущества | Ремонт помещения совета депутатов п. Аннино, ул. Садовая, д.10 (контракт 2017) | Выполнение (да, нет) | да | да | да |  |
| Ремонт крыльца и покраска здания п. Аннино, ул. Садовая, д. 10 | нет | нет | нет |  |
| Ремонт помещений в здании администрации, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10 (контракт 2017) | нет | да | да |  |
| 5. | Ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | д. Иннолово, ул. Комсомольская, д. 2, смена полов кв. 8 | Выполнение (да, нет) | нет | нет | нет |  |
| п. Аннино, ул. Спортивная, д. 41, смена полов | нет | нет | нет |  |
| д. Лесопитомник, д. 5, ремонт полов | нет | нет | нет |  |
| д. Лесопитомник, д. 5, ремонт кровли | нет | нет | нет |  |
| Ремонт квартир, г.п. Новоселье, д. 167, кв. 2, 3 | нет | нет | нет |  |
| Устройство пандуса г.п. Новоселье, д. 166 | нет | нет | нет |  |
| Ремонт квартир п. Аннино, ул. Центральная, д. 1, кв.4, ул. 10-й пятилетки, д. 1, кв. 20 | нет | нет | нет |  |
| Устройство дымоходов д. Иннолово, ул. Комсомольская, д. 2 | нет | нет | нет |  |
| 6. | Замена внутриквартирного оборудования в жилищном фонде | Замена радиаторов отопления | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена газовых и электрических плит | ед. | 0 | 1 | 0 |  |
| Установка и замена индивидуальных узлов учета | ед. | 43 | 0 | 0 |  |
| Замена покрытия ванн | ед. | 0 | 0 | 0 |  |