**ОТЧЕТ  
о достижении целевых показателей результативности муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»**

**за 2 квартал 2018 года**

| № п/п | Подпрограммы | Наименование целевого показателя результативности | Единица  измерения | Значение целевого показателя результативности | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Выявление и постановка на учет бесхозяйного имущества | Выявленные объекты бесхозяйного имущества | ед. | 0 | 0 |  |  |
| Поставленные на учет объекты бесхозяйного имущества | ед. | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Развитие систем водоснабжения | Бурение скважин | ед. | 0 | 0 |  |  |
| Строительство водопровода | м | 0 | 88 |  |  |
| 3. | Развитие систем водоотведения | Установка станции очистки | ед. | 0 | 1 |  |  |
| Закупка КНС для установки | ед. | 1 | 0 |  |  |
| 4. | Развитие систем теплоснабжения | Строительство системы теплоснабжения | м | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Развитие систем электроснабжения | Покупка КЛ 6 кВ | м | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт кабеля | м | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт КСО | шт. | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Развитие систем газоснабжения | Спроектированные сети | м | 0 | 0 |  |  |
| Построенные сети | м | 0 | 0 |  |  |
| Отремонтированные сети | м | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Развитие систем утилизации и захоронения ТБО | Количество отремонтированных / построенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 0 |  |  |
| Количество установленных контейнеров /объем | шт. / куб. м | 0 | 0 |  |  |