ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей результативности муниципальной программы «Благоустройство»

на 01.01.2020

| № п/п | Подпрограммы | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Объем запланированных средств на 2019 год | Значение целевого показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
|  | Содержание улично-дорожной сети | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 6150,0 | 4055,1 | 195,46 | 243,57 | 971,43 |
|  | Строительство и содержание объектов благоустройства | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 23059,7 | 526,07 | 1357,53 | 5618,15 | 9772,44 |
|  | Чистые дворы: содержание и обеспечение санитарного состояния территории | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 3617,6 | 0,0 | 1779,9 | 525,4 | 984,85 |
|  | Светлые дворы: уличное освещение | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 10260,0 | 289,2 | 2096,4 | 623,39 | 4639,56 |
|  | Водоотвод ливневых стоков и талых вод от жилых микрорайонов | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 1870,3 | 0,0 | 295,0 | 0,0 | 50,3 |
|  | Установка объектов ориентирующей информации | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Праздничное благоустройство территории | По запланированным мероприятиям освоено | Тыс. руб. | 450,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |