Приложение
к постановлению администрации МО Аннинское городское поселение от 12.11.2020 № 698

Приложение 1

к Муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог»

Капитальный ремонт, ремонт и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

| № п/п | Виды работ | Адреса объектов | Этапы реализации в 2020 году (тыс. руб.) | Итого за 2020 год, тыс. руб. | План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Кадастрирование и паспортизация | Автодорог общего пользования |  |  | 94 | 94 | 188,0 |  |  |
| 2 | Ремонт автодорог общего пользования с привлечением бюджетов других уровней | Ремонт участка автодороги общего пользования д. Кемпелево от ул. Ключевая до ул. Луговая |  |  | 1691,2 |  | 1691,2 местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 856,7 |  | 856,7 областной бюджет |  |  |
|  |  | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения ул. Заречная д. Иннолово |  |  |  | 1352,5 | 1352,5 местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1110,6 | 1110,6 областной бюджет |  |  |
|  |  | Ремонт автодороги общего пользования местного значения ул. Счастливая гп. Новоселье |  |  |  | 833,2 | 833,2 местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 673,8 | 673,8 областной бюджет |  |  |
| 3 | Ремонт автодорог общего пользования | Ямочные ремонты и ремонты переездов | 523,2 | 0,0 | 292,1 | 814,7 | 1630,0 |  |  |
|  |  | ремонт участка автодороги к кладбищу д. Рюмки |  |  |  | 1590,0 | 1590,0 |  |  |
|  |  | ремонт участка а/дороги ул. Уездная д. Пигелево |  |  |  | 514,0 | 514,0 |  |  |
|  |  | Ремонт автодорог гп. Новоселье (Городок) |  |  |  | 2835,9 | 2835,9 |  |  |
|  |  | Завершение работ по контрактам 2019 года | 435,3 | 194,0 | 971,0 | 0,0 | 1600,3 |  |  |
| 4 | Технический надзор | За ремонтом автодорог |  |  |  | 354,2 | 354,2 |  |  |
| 5 | Экспертиза смет |  |  |  | 334,1 | 90 | 424,1 |  |  |
| 6 | Ремонт ограждений | Гп. Новоселье, Красносельское шоссе |  |  |  | 260 | 260 |  |  |
|  |  | Итого: | 958,5 | 194,0 | 4239,1 | 10522,9 | 15914,5 | 11549,4 | 11971,0 |