Приложение

к постановлению администрации МО Аннинское городское поселение от 20.02.2021 № 126

Приложение 1

к муниципальной программе  «Развитие автомобильных дорог»

Капитальный ремонт, ремонт и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

| № п/п | Виды работ | Адреса объектов | Этапы реализации в 2021 году (тыс. руб.) | Итого за 2021 год, тыс. руб. | План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Кадастрирование | Автодорог общего пользования в д. Лесопитомник, д. Капорское, п. Аннино, гп. Новоселье |  |  |  | 400 | 400 |  |  |
|  |  | Дорога к детскому саду гп. Новоселье |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования с привлечением бюджетов других уровней | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Никольская д. Большие Томики Ломоносовского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  | 1171,15 |
|  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от ЖК Шоколад к школе п. Аннино Ломоносовского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  | 258,83 |
|  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Садовая п. Аннино Ломоносовского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  | 825,73 |
|  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Спортивная п. Аннино Ломоносовского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  | 230,63 |
|  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Школьная п. Аннино Ломоносовского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  | 803,97 |
|  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Якова Золина п. Аннино Ломоносовского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  | 1012,89 |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Счастливая д. Пигелево Ломоносовского района Ленинградской области |  |  | 1720,6 областной бюджет 4106,6756 местный бюджет |  | 1720,6 областной бюджет 4106,6756 местный бюджет |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Штурмовая д. Иннолово Ломоносовского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  | 471,69 |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Иннолово Фельдшерский проезд Ломоносовского района Ленинградской области |  |  | 953,32298 областной бюджет 195,26 местный бюджет |  | 953,32298 областной бюджет 195,26 местный бюджет |  |  |
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Рыбацкая д. Иннолово от региональной автодороги «Аннино-Разбегаево» до ул. Комсомольская Ломоносовского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  | 429,19 |
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Морской Пехоты д. Пигелево от ул. Южная до ул. Славы Ломоносовского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  | 128,48 |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесопарковая гп. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  | 330,07 |
| 3 | Ремонт автодорог общего пользования | д. Пигелево, ул. Кемеряйзи |  |  | 364,167 |  | 364,167 |  |  |
|  |  | д. Алакюля, ул. Холмистая |  |  | 242,777 |  | 242,777 |  |  |
|  |  | Подъезды к домам в м-не Городок гп. Новоселье |  |  | 181,972 |  | 181,972 |  |  |
|  |  | Устройство уширений под остановки и устройство остановок для муниципального маршрута |  |  | 2698,52138 |  | 2698,52138 |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Нагорная д. Тиммолово Ломоносовского района Ленинградской области |  |  | 4703,45 |  | 4703,45 |  |  |
| 4 | Ямочный ремонт | Автодороги общего пользования местного значения и проезды к многоквартирным домам |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Технический надзор | Ремонт автодорог |  |  |  | 639,5 | 639,5 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 100 | 15568,2216 | 1039,5 | 16607,72458 |  | 5662,63 |